**О** **ходе реализации** **национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Абанского района:**

 В 2022году Абанский район продолжает участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 **по направлению «Повышение безопасности дорожного движения».**

 В текущем году на средства краевой Субсидии, направленной на повышение безопасности дорожного движения, планируется выполнить обустройство пешеходного перехода по ул. В. Турова в районе «Молодежного центра», с выполнением следующих работ:

Установка г-образной опоры (в комплекте со светофором Т7, светильником и дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2) - 2шт;

Нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах 1.14 – 12м2;

Установка пешеходного ограждения – 142м;

Устройство искусственной неровности из асфальтобетонной смеси – 8м2;

Замена и установка дорожно-знаковой информации – 12шт.

 Стоимость работ – 851 932рублей, в том числе из краевого бюджета 834 400 рублей.

 **По направлению «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края»**

Запланирован ремонт дорог в асфальтовом исполнении протяженностью 4,4 км в насеянных пунктах: п. Абан, с. Апано-Ключи, с. Самойловка, с. Устьянск, д. Гагарино, с. Новоуспенка.

 Стоимость работ – 24 309 800 рублей, в том числе из краевого бюджета 23 828 700 рублей.